图书馆管理系统UI设计大纲

（第二阶段）

日期：2022-04-21

1.用户登录页面（已完成）

2.用户注册页面（已完成）

3.用户找回密码/修改密码页面（已完成）

4.图书馆首页（已完成）

5.图书馆书籍分类/搜索页（已完成）

6.图书详情页面（用户在这个页面进行书籍借阅）（已完成）

要点：展示图片，书名，作者，定价，图书描述，一级分类，二级分类，图书总数，剩余数量，…，借阅按钮，在线预览按钮，…，条形码

7.管理员添加/修改/删除图书页面（未完成）

要点：

添加：ISBN输入框，分类（一级分类（下拉选择框）、二级分类），图书描述，上传图片按钮，图书总数，剩余数量，…

修改：上传图片的按钮，图书描述，一级分类，二级分类，图书总数，剩余数量，删除按钮，…

其他：必要的按钮或者其他交互组件。

8.用户查阅已借图书/归还图书页面（不用考虑翻页）（未完成）

要点：书的图片，书的信息（书名，作者等，可以只展示一部分信息），归还图书按钮，…

9.管理员查看用户借阅记录页面（未完成）

要点：用户ID搜索框，借阅/归还记录表，…

\*\* 页面7、页面8、页面9风格保持一致 \*\*

10.用户查看电子书籍（PDF）（暂时不做）

11.用户支付页面（已完成）

要点：二维码。（整个页面不需要太复杂，展示二维码以及一些必要的文字即可）

12.用户查询余额页面（已完成）

要点：用户当前余额，…

其他需要说明的事项：

1.UI的文字必须是英文！

2.除了页面1，页面2，页面3，每个网页都要有顶边栏，即用户/管理员登录后的页面都要有顶边栏。顶边栏样式最好保持一致。

3.可自由增加要点之外的其他内容。

4.对大纲有不明白的地方，有疑问或者有意见，请在群里讨论。

为方便后续开发，请尽快设计UI并交付。设计完成的UI图可以随时交付，在4月27日前交付完毕。（5月2日是项目第二阶段完工截止日期）